Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXXIV/268/2013

Rady Miejskiej w Poniecu

z dnia 29 listopada 2013 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PONIEC NA LATA 2013-2018

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIE OGÓLNE

§ 1.1. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Poniec na lata 2013-2018 określa zasady - gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy oraz polityki czynszowej

2. Uchwalony program ustala się na kolejnych sześć lat działania (2013-2018)

3. Celem programu jest określenie podstawowych kierunków działania Gminy Poniec                             w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym.

ROZDZIAŁ II

PROGNOZA DOTYCZĄCA WIELKOŚCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH, Z PODZIAŁEM NA LOKALE SOCJALNE I POZOSTAŁE LOKALE MIESZKALNE.

§ 2. Wielkość zasobu komunalnego.

1. Mieszkaniowy zasób Gminy Poniec, objęty wieloletnim programem, stanowią lokale mieszkalne będące własnością Gminy Poniec położone w budynkach stanowiących w całości własność Gminy Poniec oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Poniec.

2. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Poniec  na lata 2013-2018 tworzy warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach poprzez zapewnienie lokali mieszkalnych, lokali zamiennych i lokali socjalnych, których umowy najmu zawierane są na czas nieokreślony.

3. Według stanu na dzień 31 października 2012 r. mieszkaniowy zasób Gminy Poniec przedstawiał się następująco:

Wykaz

lokali mieszkalnych położonych w budynkach mieszkalnych

stanowiących w całości własność gminy

tab. 1

| Lokalizacji budynku | Ilość lokali [szt.] | Powierzchnia użytkowa lokali [m2] | Rok budowy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mieszkalne | użytkowe | ogółem | mieszkalne | użytkowe | ogółem |  |
| ul. Bojanowska 1 | 2 |  | 2 | 101,14 |  | 101,14 | przed 1939 |
| ul. Bojanowska 11 | 4 |  | 4 | 240,30 |  | 240,30 | przed 1939 |
| ul. Bojanowska 26a | 4 |  | 4 | 164,21 |  | 164,21 | po 1945 |
| ul. Drożdżyńskiego 13 | 4 |  | 4 | 127,48 |  | 127,48 | przed 1939 |
| ul. Gostyńska 31 | 3 |  | 3 | 111,53 |  | 111,53 | przed 1939 |
| ul. Gostyńska 38 | 3 |  | 3 | 99,43 |  | 99,43 | przed 1939 |
| ul. Gostyńska 41 | 1 |  | 1 | 54,71 |  | 54,71 | przed 1939 |
| ul. Harcerska 3 | 2 |  | 2 | 171,05 |  | 171,05 | 1988 |
| ul. Kościuszki 10 | 9 |  | 9 | 104,30 |  | 104,30 | przed 1939 |
| ul. Krobska 45 | 4 |  | 4 | 203,35 |  | 203,35 | przed 1939 |
| ul. Krobska 45A | 1 |  | 1 | 50,20 |  | 50,20 | 1978 |
| ul. M. Focha 3 | 3 |  | 3 | 102,77 |  | 102,77 | przed 1939 |
| ul. M. Focha 12 | 1 |  | 1 | 60,01 |  | 60,01 | przed 1939 |
| ul. M. Focha 15 | 1 |  | 1 | 37,71 |  | 37,71 | przed 1939 |
| ul. Parkowa 1 | 7 | 1 | 8 | 341,80 | 128,92 | 470,72 | przed 1939 |
| ul. Polna 1 a | 2 | 1 | 3 | 129,12 | 71,50 | 200,62 | przed 1939 |
| ul. Rynek 2 | 4 | 1 | 5 | 175,86 | 49,00 | 224,86 | przed 1939 |
| ul.Rynek 17 | 5 | 1 | 6 | 171,77 | 20,35 | 192,12 | przed 1939 |
| ul. Szkolna 7 | 2 |  | 2 | 88,60 |  | 88,60 | 1968 |
| Łęka Wielka 23 | 2 |  | 2 | 132,71 |  | 132,71 | przed 1939 |
| Rokosowo 31 | 2 |  | 2 | 161,16 |  | 161,16 | przed 1939 |
| Szurkowo 59 | 5 |  | 5 | 423,32 |  | 423,32 | przed 1939 |
| Waszkowo 25 | 3 |  | 3 | 107,24 |  | 107,24 | przed 1939 |
| OGÓŁEM | 74 | 4 | 78 | 3.359,77 | 269,77 | 3.629,54 |  |

# Wykaz

lokali komunalnych usytuowanych

w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych

tab. 2

| Lokalizacja lokalu | Ilość lokali mieszkalnych komunalnych [szt.] | Łączna ilość lokali w budynki [szt.] | Ogólna powierzchnia użytkowa [m2] | Powierzchnia użytkowa lokali kom. [m2] | % udział lokali wykupionych [wg pow.] | % udział lokali komunalnych [ wg pow.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ul. Bojanowska nr 38 | 3 | 5 | 217,15 | 120,97 | 44,29 | 55,71 |
| ul. Parkowa nr 3 | 1 | 5 | 208,00 | 42,96 | 79,35 | 20,65 |
| ul. Respądka 7 | 1 | 3 | 137,06 | 30,31 | 77,89 | 22,11 |
| ul. Rynek nr 5 | 2 | 5 | 336,56 | 78,29 | 23,26 | 76,74 |
| ul. Rynek nr 10 | 2 | 4 | 171,93 | 96,23 | 44,03 | 55,97 |
| Żytowiecko nr 47 | 1 | 4 | 208,00 | 52,00 | 75,00 | 25,00 |
| OGÓŁEM | 10 | 26 | 1.278,70 | 420,76 | 32,91 | 67,09 |

4. Planuje się systematyczne zmniejszania ilości mieszkań poprzez sprzedaż lokali                        i budynków mieszkalnych. Pierwszeństwo w nabyciu mieszkań przysługuje najemcom lokali posiadającym umowy najmu zawarte na czas nieoznaczony. Znajdujące się                                    w mieszkaniowym zasobie Gminy lokale o niższym standardzie, po zwolnieniu ich przez dotychczasowych najemców, mogą być wynajmowane jako lokale socjalne.

5. Nie przewiduje się zwiększenia ilości lokali mieszkalnych. Ewentualnie utworzenie lokali może być jedynie podyktowane koniecznością zapewnienia mieszkania zastępczego                       w następstwie zdarzeń losowych.

6. Zasób socjalny stanowić będą istniejące lokale mieszkalne o najniższym standardzie, oraz pozyskane na ten cel poprzez adaptację lokali, budynków, części budynków, strychów                 o innym przeznaczeniu. W pierwszej kolejności szansą na pozyskanie lokali socjalnych, zastępczych byłby remont pustostanów znajdujących się w budynku położonym w Poniecu przy ul. Parkowa nr 1 i Bojanowska nr 1.

7. Lokale socjalne będą pozyskiwane przez przekształcenie dotychczasowych lokali mieszkalnych o małej powierzchni i niskim standardzie, z których najmu zrezygnowano lub przez adaptację istniejących pomieszczeń dotychczas nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz poprzez podejmowanie zadań inwestycyjnych                      w kolejnych latach.

8. Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poniec, służące zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, powinny spełniać kryteria lokalu przeznaczonego na stały pobyt ludzi, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane                               (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  dnia 12 kwietnia 2002 roku  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami.).

9. Budynki, w stosunku, do których Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyda decyzję o ich opróżnieniu i wyłączeniu z użytkowania ze względu na stwierdzenie stanu bezpośrednio grożącego zawaleniem, po ich opróżnieniu z dotychczasowych lokatorów mogą być przeznaczone do rozbiórki lub sprzedaży. Sprzedaż wymaga zgody Rady Miejskiej w Poniecu.

10. Gmina Poniec gospodaruje zasobem mieszkaniowym w sposób odpowiedzialny, zapewniając lokale mieszkalne, socjalne najbiedniejszym mieszkańcom gminy.

# ROZDZIAŁ III

ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI WYNIKAJĄCY ZE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I LOKALI, Z PODZIAŁEM NA KOLEJNE LATA.

§ 3. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego.

Gmina Poniec dysponuje starym zasobem mieszkaniowym. Ogólny stan techniczny budynków stanowiących własność gminy ocenić należy jako dostateczny, z tendencją do jego pogarszania. Budynki te w większości pochodzą z okresu międzywojennego                                 i wcześniejszego.

Wyposażenie lokali mieszkalnych w urządzenia techniczne w budynkach

stanowiących wyłączną własność Gminy Poniec

tab. 3

| Lokalizacja budynku | Stan techniczny | Ilość lokali | Ilość lokali mieszkalnych wyposażonych w: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WC | Łazienka | Gaz | C.O. | C.W |
| ul. Bojanowska 1 | z | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| ul. Bojanowska 11 | z | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| ul. Bojanowska 26 a | d | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| ul. Drożdżyńskiego 13 | d | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - |
| ul. Gostyńska 31 | d | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| ul. Gostyńska 38 | d | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| ul. Gostyńska 41 | d | 1 | - | - | 1 | - | - |
| u. Harcerska 3 | z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ul. Kościuszki 10 | d | 9 |  | - | - | - | - |
| ul. Krobska 45 | d | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| ul. Krobska 45A | p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ul. M.Focha 3 | d | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| ul. M.Focha 12 | d | 1 | - | - | 1 | - | - |
| ul. M.Focha 15 | d | 1 | - | - | 1 | - | - |
| ul. Parkowa 1 | d | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - |
| ul. Polna 1 a | p | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ul. Rynek 2 | d | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| ul Rynek 17 | d | 5 | 3 | 2 | 4 | - | - |
| ul. Szkolna 7 | d | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Łęka Wielka 23 | d | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rokosowo 31 | p | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| ul. Szurkowo 59 | d | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
| ul. Waszkowo 25 | d | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| OGÓŁEM |  | 74 | 56 | 55 | 53 | 9 | 9 |

Stan techniczny budynku:

d - stan techniczny dostateczny

p - stan techniczny poprawny

z - stan techniczny zadawalający

Wyposażenie lokali mieszkalnych w urządzenia techniczne w budynkach

wspólnot mieszkaniowych

tab. 4

| Lokalizacja budynku | Stan techniczny | Ilość lokali komunalnych | Ilość lokali mieszkalnych wyposażonych w: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WC | Łazienka | Gaz | C.O. | C.W |
| ul. Bojanowska 38 | d | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| ul. Parkowa 3 | d | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| ul. Respądka 7 | d | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| ul. Rynek 5 | d | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| ul. Rynek 10 | d | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Żytowiecko 47 | p | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| OGÓŁEM |  | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 1 |

d- stan techniczny dostateczny

p- stan techniczny poprawny

z - stan techniczny zadawalający

§ 4. Analiza potrzeb  remontowych.

1. W budynkach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy muszą być przeprowadzone kompleksowe remonty. Dlatego plan remontów i modernizacji budynków mieszkaniowych powinien zostać opracowany pod względem ekonomicznym oraz bezpieczeństwa lokatorów. Jednym z głównych celów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poniec na lata 2013-2018  jest poprawienie stanu technicznego lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poniec, z uwzględnieniem przyjętych standardów.

2. Rzeczywiste potrzeby remontowe dotyczące budynków stanowiących wyłączną własność Gminy Poniec, prezentuje poniższa tabela. Jednocześnie należy stwierdzić, iż rzeczywiste potrzeby remontowe nie są jednoznaczne z planowanymi wydatkami Gminy, których skala będzie uzależniona od realnych możliwości finansowych Gminy Poniec, zdefiniowanie tych potrzeb jest niezbędne dla ukazania realistycznego obrazu stanu zasobu mieszkaniowego Gminy.

3. W celu zachowania mieszkaniowego zasobu gminy Poniec w stanie niepogorszonym, jak też wobec wykonywania prac remontowych i modernizacyjnych, analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na lata 2013-2018, określa poniższa tabela.

Zestawienie potrzeb  remontowych budynków mieszkalnych stanowiących  własność  Gminy Poniec

##### tab. 5

| Lokalizacja budynku | Zakres prac remontowych | Planowany koszt remontu | Roczny przypis wymiaru czynszów |
| --- | --- | --- | --- |
| ul. Bojanowska 1 | 1. malowanie klatki schodowej – 1.000 zł | 1.000 zł | 3.883.80 zł |
| ul. Bojanowska 11 | wymiana stolarki drzwiowej – 3.000 zł wymiana stolarki okiennej - 11.000 zł przestawienie pieców - 4.800 zł | 18.800,00 zł | 10.611,60 zł |
| ul. Bojanowska 26a | naprawa pokrycia dachowego – 10.000 zł przestawienie pieców – 3.200 zł | 13.200,00 zł | 7.251,48 zł |
| ul. Drożdżyńskiego 13 | Naprawa pokrycia dachowego polegająca na przełożeniu dachówki wraz z częściową naprawą konstrukcji drewnianej - 35.000 zł wymiana stolarki okiennej - 4.500 zł wymiana stolarki drzwiowej -3.000 zł malowanie klatki - 2.000 zł | 44.500,00 zł | 4.334,40 zł |
| ul. Gostyńska 31 | demontaż pokrycia dachowego z eternitu i wykonanie nowego pokrycia z blachy – 24.000 zł wymiana stolarki okiennej - 6.000 zł wymiana stolarki drzwiowej – 3.000 zł malowanie elewacji - 2.000 zł przestawienie pieców - 4.800 zł | 39.800,00 zł | 4.070,16 zł |
| ul. Gostyńska 38 | naprawa pokrycia dachowego wraz z naprawą konstrukcji drewnianej dachu - 20.000 zł naprawa ścian i elewacji - 8.000 zł wymiana stolarki okiennej - 3.000 zł wymiana stolarki drzwiowej – 2.000 zł | 33.000,00 zł | 2.213,04 zł |
| ul. Gostyńska 41 | naprawa pokrycia dachowego – 20.000 zł wymiana stolarki okiennej - 4.000 zł przestawienie pieców – 3.200 zł odnowienie elewacji - 3.000 zł | 30.200,00 zł | 1.661,04 zł |
| ul. Harcerska 3 | 1. wymiana stolarki drzwiowej – 3.000 zł | 3.000,00 zł | 9.441,96 |
| ul. Kościuszki 10 | naprawa pokrycia dachowego – demontaż istniejącego i położenie blachy w celu odciążenia konstrukcji dachu - 20.000 zł 2. wymiana okien - 6.000 zł 3. wymiana stolarki drzwiowej – 3.000 zł . odnowienie elewacji – 5.000 zł | 34.000,00 zł | 3.030,48 zł |
| ul. Krobska 45 | demontaż istniejącego pokrycia dachowego z eternitu i wykonanie nowego pokrycia z blachy wraz z obróbką blacharską - 35.000 zł malowanie klatki schodowej - 2.000 zł odnowienie elewacji - 4.000 zł przestawienie pieców – 4.800 zł | 45.800,00 zł | 8.631,12 zł |
| ul. Krobska 45a | 1. odnowienie elewacji – 15.000 zł | 15.000,00 zł | 3.764,04 zł |
| ul. M.Focha 3 | malowanie klatki schodowej - 2.000 zł | 2.000,00 zł | 3.814,68 zł |
| ul. M.Focha 12 | przełożenie pokrycia dachowego - 25.000 zł wymiana okien - 4.000 zł wymiana stolarki drzwiowej – 3.000 zł ocieplenie ściany szczytowej - 3.000 zł | 35.000,00 zł | 1.821,96 zł |
| ul. M.Focha 15 | wymiana okien - 5.000 zł wymiana rynien i rur spustowych, konserwacja dachu - 6.000 zł naprawa instalacji elektrycznej – 3.000 zł | 14.000,00 zł | 936,72 zł |
| ul. Parkowa 1 | odnowienie elewacji - 15.000 zł wymiana okien - 10.000 zł przestawienie pieca – 1.600 zł naprawa instalacji elektrycznej – 3.000 zł | 29.600,00 zł | 14.702,64 zł |
| ul. Polna 1a | wymiana okien - 15.000 zł ocieplenie ściany szczytowej i odnowienie elewacji -12.000 zł przełożenie dachu - 30.000 zł | 57.000,00 zł | 6.414,72 zł |
| ul. Rynek 2 | wykonanie elewacji budynku – 15.000 zł wymiana okien - 7.000 zł wymiana stolarki drzwiowej – 3.000 zł wymiana rynien i rur spustowych, konserwacja pokrycia dachowego -12.000 zł | 37.000,00 zł | 6.939,84 zł |
| ul. Rynek 17 | wymiana okien - 3.000 zł odnowienie elewacji - 6.000 zł malowanie klatki schodowej - 2.000 zł | 11.000,00 zł | 5.967,96 zł |
| Łęka Wielka 23 | 1. wymiana okien - 2.000 zł 2. malowanie klatki schodowej - 2.000 zł | 4.000,00 zł | 6.768,85 zł |
| Rokosowo 31 | 1. wymiana okien -9.000 zł 2. wykonanie elewacji – 25.000 zł | 34.000,00 zł | 6.327,72 zł |
| Szurkowo 59 | naprawa pokrycia dachowego - 75.000 zł wymiana okien - 20.000 zł malowanie klatki schodowej - 1.500 zł naprawa elewacji - 30.000 zł | 126.500,00 zł | 18.693,84 zł |
| Waszkowo 25 | wymiana okien - 6.000 zł przełożenie pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz przemurowaniem kominów - 20.000 zł naprawa elewacji - 8.000 zł | 34.000,00 zł | 4.685,28zł |
| OGÓŁEM | 662.400 zł | 135.967,33 zł |

4. Poniższa tabela prezentuje niezbędne prace remontowe dotyczące budynków stanowiących wyłączną własność Gminy Poniec, w latach 2013 – 2018 Wartości wskazane w tabeli odzwierciedlają nakłady, jakie należałoby ponieść, aby zasób mieszkaniowy utrzymać w stanie nie pogorszonym.

Planowane remonty na lata 2013 – 2018

tab. 6

| Plan remontów budynków komunalnych |
| --- |
| 2013 |
| Lokalizacja budynku | Zakres prac remontowych | Planowany koszt remontu w zł. |
| ul. M. Focha 15 | Wymiana stolarki okiennej | 2.000,00 |
| ul. Rynek 2 | Wymiana stolarki okiennej | 3.000,00 |
| Waszkowo 25 | Wymiana stolarki okiennej | 1.000,00 |
| Razem | 6.000,00 |
| 2014 |
| Lokalizacja budynku | Zakres prac remontowych | Planowany koszt remontu |
| ul. Drożdżyńskiego 13 | naprawa pokrycia dachowego polegająca na przełożeniu dachówki wraz z częściową naprawą konstrukcji drewnianej. | 35.000,00 |
| ul. Gostyńska 38 | naprawa pokrycia dachowego wraz z naprawą konstrukcji drewnianej dachu | 20.000,00 |
| ul. Kościuszki 10 | naprawa pokrycia dachowego – demontaż istniejącego i położenie blachy w celu odciążenia konstrukcji dachu | 20.000,00 |
| ul. Rynek 2 | Wymiana stolarki drzwiowej | 3.000,00 |
| Razem | 78.000,00 |
| 2015 |
| Lokalizacja Budynku | Zakres prac remontowych | Planowany koszt remontu |
| ul. Bojanowska 26a | naprawa pokrycia dachowego i przestawienie pieców | 13.200,00 |
| ul. Gostyńska 41 | wymiana stolarki okiennej i przestawienie pieców | 7.200,00 |
| ul. Krobska 45 | demontaż istniejącego pokrycia dachowego z eternitu i wykonanie nowego pokrycia z blachy wraz z obróbką blacharską, | 35.000,00 |
| ul. Rynek 2 | wymiana rynien i rur spustowych, konserwacja pokrycia dachowego oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 19.000,00 |
| ul. Parkowa 1 | wymiana stolarki okiennej i przestawienie pieca | 11.600,00 |
| Razem | 86.000,00 |
| 2016 |
| Lokalizacja Budynku | Zakres prac remontowych | Planowany koszt remontu |
| ul. Bojanowska 11 | Przestawienie pieców | 4.800,00 |
| ul. Gostyńska 31 | Demontaż pokrycia dachowego z eternitu i wykonanie nowego pokrycia z blachy, wymiana stolarki okiennej, odnowienie elewacji oraz przestawienie pieców | 28.800,00 |
| ul. Krobska 45 | Przestawienie pieców | 4.800,00 |
| Łęka Wielka 23 | Wymiana stolarki okiennej | 2.000,00 |
| Rokosowo 31 | Wymiana stolarki okiennej | 9.000,00 |
| Szurkowo 59 | Wymiana stolarki okiennej | 20.000,00 |
| Waszkowo 25 | Przełożenie pokrycia dachowego, wymiana rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów | 20.000,00 |
| Razem | 89.400,00 |
| 2017 |
| Lokalizacja Budynku | Zakres prac remontowych | Planowany koszt remontu |
| ul. Krobska 45 a | Odnowienie elewacji | 15.000,00 |
| ul. Rynek 17 | Wymiana stolarki okiennej | 3.000,00 |
| Szurkowo | Naprawa pokrycia dachowego | 75.000,00 |
| Razem | 93.000,00 |
| 2018 |
| Lokalizacja Budynku | Zakres prac remontowych | Planowany koszt remontu |
| ul. M. Focha 12 | Przełożenie pokrycia dachowego | 25.000,00 |
| ul. Polna 1 | wymiana stolarki okiennej i ocieplenie ściany szczytowej i odnowienie elewacji | 27.000,00 |
| ul. Gostyńska 41 | wymiana stolarki okiennej i przestawienie pieców | 7.200,00 |
| ul. Kościuszki 10 | odnowienie elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 14.000,00 |
| Razem | 73.200,00 |
| OGÓŁEM | 425.600,00 |

5. Budynki wymagają podjęcia robót remontowych: elementów konstrukcyjnych, dachów, odnowienia elewacji, klatek schodowych, instancji wodno-kanalizacyjnych zmian w zakresie instalacji gazowej i elektrycznej, drożności i szczelności przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych.

6. Zbilansowanie potrzeb remontowo-modernizacyjnych wykazuje potrzebę uzyskania standardów technicznych, które powinny docelowo posiadać budynki i lokale mieszkalne.

zestawienie niezbędnych prac remontowych

wg rodzaju robót

tab. 7

| Lp. | RODZAJ ROBÓT REMONTOWYCH I MODERNIZACYJNYCH | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pokrycie dachów, wymiana rynien i rur spustowych |  | 75.000,00 | 57.000,00 | 44.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 |
| 2. | Docieplanie ścian i stropodachów |  |  |  |  |  |  |
| 3. | elewacje - roboty tynkarsko – malarsko - murarskie |  |  |  |  | 15.000,00 | 17.000,00 |
| 4. | malowanie klatek schodowych |  |  |  |  |  |  |
| 5. | remont schodów, podłóg, kominów |  |  |  |  |  |  |
| 6. | wymiana okien i drzwi | 6.000,00 | 3.000,00 | 21.000,00 | 31.000,00 | 3.000,00 | 28.000,00 |
| 7. | roboty ślusarskie |  |  |  |  |  |  |
| 8. | roboty zduńskie |  |  | 8.000,00 | 14.400,00 |  | 3.200,00 |
| 9. | instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |  |
| 10. | instalacje wodno - kanalizacyjne |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 6.000,00 | 78.000,00 | 86.000,00 | 89.400,00 | 93.000,00 | 73.200,00 |

7. Rzeczywiste potrzeby remontowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Poniec, przedstawia poniższa tabela. Wartości podane w tabeli dotyczą tylko wydatków przypadających na Gminę Poniec. Należy stwierdzić, iż realizacja remontów w przypadku wspólnot mieszkaniowych zależy od podjęcia stosownej uchwały przez właścicieli lokali, tworzących wspólnotę.

Zestawienie potrzeb  remontowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych

z udziałem Gminy Poniec

tab. 8

| Lokalizacja budynku | Zakres prac remontowych | Planowany koszt remontu | Planowane wysokości wydatków przypadających na Gminę |
| --- | --- | --- | --- |
| ul. Bojanowska 38 | 1. przełożenie lub wymiana pokrycia dachowego – 30.000 zł 2.wymiana stolarki okiennej dotycząca wyłącznie lokali komunalnych – 8.000 zł | 38.000,00 zł | 1) 16.713,00 zł 2) 8.000,00 zł |
| ul. Parkowa 3 | 1. naprawa elewacji – 10.000 zł 2. wymiana stolarki okiennej dotycząca wyłącznie lokali komunalnych – 3.000 zł 3. piec do przestawienia -1.600 zł 4. konserwacja dachu – 8.000 zł | 22.600,00 zł | 1) 2.065,00 zł 2) 3.000,00 zł 3) 1.600,00 zł 4) 1.652,00 zł |
| ul. Respądka 7 | 1. naprawa elewacji – 10.000 zł | 10.000,00 zł | 1) 2.211,00 zł |
| ul. Rynek 5 | 1. przełożenie lub wymiana pokrycia dachowego – 30.000 zł 2. naprawa elewacji - 8.000 zł 3. wymiana stolarki okiennej dotycząca wyłącznie lokali komunalnych – 3.000 zł 4. wymiana schodów dotyczących wyłącznie lokalu komunalnego – 4.000 zł | 45.000,00 zł | 1) 23.022,00 zł 2) 6.139,20 zł 3) 3.000,00 zł 4)4.000,00 zł |
| ul. Rynek 10 | 1. naprawa elewacji – 8.000 zł 2. wymiana stolarki okiennej dotycząca wyłącznie lokali komunalnych – 6.000 zł 3. konserwacja dachu – 4.000 zł | 18.000,00 zł. | 1) 4.477,60, zł 2) 6.000,00 zł 3) 2.238,80 zł |
| Żytowiecko 47 | - | 0,00 zł | 0,00 zł |
| OGÓŁEM | 133.600,00 zł | 84.118,60 zł |

# ROZDZIAŁ IV

PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI W KOLEJNYCH LATACH.

§ 5. Sprzedaż mieszkań komunalnych.

1. Stwierdza się, że ilość lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji gminy znacznie się zmniejszyła. Gmina dalej będzie realizować zaplanowaną sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych, czego efektem powinno być zmniejszenie udziału budżetu gminy w kosztach remontów budynków komunalnych. Jednak pewna część lokali pozostanie w zasobie mieszkaniowym, zwłaszcza tych o najniższym standardzie wyposażenia i wykończenia pozostanie własnością gminy z przeznaczeniem na mieszkania socjalne dla rodzin o najniższych dochodach. Na lokale socjalne, zastępcze zostaną również wyremontowane, przebudowane wolne budynki, części budynków.

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Poniec odbywa się zgodnie                 z postanowieniami Uchwały Nr XXI/130/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Poniec oraz uchwały Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2005 r.                           Nr XXVII/172/2005 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Poniecu Nr XXI/130/2004              w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Poniec.

3. Ze sprzedaży wyłącza się lokale mieszkalne w budynkach, w których przewidywana jest zmiana funkcji oraz lokale stanowiące przedmiot najmu na czas oznaczony, oraz przeznaczone na lokale socjalne.

§ 6. Program sprzedaży mieszkań.

1.Przewiduje się, że sprzedaż lokali mieszkalnych w poszczególnych latach będzie uzależniona od zainteresowania najemców wykupem mieszkań.

2.Sprzedaży podlegać będą sukcesywnie wszystkie lokale znajdujące się w budynkach,                w których znajdują się wyłącznie lokale mieszkalne.

3. W pierwszej kolejności odbywać się będzie sprzedaż lokali w budynkach, w których proces został już zapoczątkowany oraz w sytuacji gdy wszyscy najemcy w budynku wyrażają gotowość wykupu lokalu mieszkalnego.

4. przewiduje się, że w latach następnych sprzedaż lokali najemcom, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, będzie się przedstawiała następująco:

###### Planowana liczba sprzedanych lokali w poszczególnych latach

tab.9

| Lp. | Rok | Liczba | Powierzchnia użytkowa [ m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2013 | 0 | 0,00 |
| 2. | 2014 | 2 | 96,23 |
| 3. | 2015 | 2 | 78,29 |
| 4. | 2016 | 1 | 42,96 |
| 5. | 2017 | 3 | 107,24 |
| 6 | 2018 | 1 | 52,00 |

5. Celem strategicznym jest optymalnie sprywatyzowany zasób mieszkaniowy Gminy, przez następujące działania:

- opracowanie programu zamiany mieszkań i jego promowanie, dla tych mieszkańców zasobu komunalnego, których nie stać na wykupienie lokalu na własność;

- proponowanie najemcom lokali komunalnych uzyskanie prawa własności działki budowlanej stanowiącej własność Gminy Poniec z bonifikatą oraz przy zwolnieniu na określony okres z opłat z tytułu podatku od nieruchomości w zmian za opuszczenie lokalu komunalnego w terminie 3 lat od dnia przeniesienia własności na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego. Dla chętnych skorzystania z niniejszego zapisu Burmistrz Ponieca przedstawi Radzie Miejskiej w Poniecu stosowny projekt uchwały Rady Miejskiej w Poniecu.

- promocja prywatyzacji.

# ROZDZIAŁ V

ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ.

§ 7. Zasady ustalania stawek czynszu najmu.

1. Czynsz najmu w zasobie mieszkaniowym gminy z wyłączeniem lokali socjalnych winien stanowić główne źródło finansowania kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego.

Stawka bazowa czynszu zapewniać winna pokrycie kosztów ponoszonych na utrzymanie zasobu, w tym kosztów administrowania, kosztów konserwacji, remontów, kosztów bieżącego utrzymania technicznego budynków.

2. Ustalane przez Burmistrza Ponieca stawki czynszu mają polegać na osiągnięciu                        i stabilizacji maksymalnych stawek czynszu na poziomie 3% wartości odtworzeniowej lokali.

3. Stawki czynszu w zasobie mieszkaniowym podlegają zróżnicowaniu w zależności od wyposażenia budynku i lokali w urządzenia techniczne i instalacje.

§ 8. Zasady polityki czynszowej.

1. Czynniki obniżające stawki czynszowe w lokalach:

- lokal nie wyposażony w instalację wodną         	  	  – o 10%;

- lokal nie wyposażony w instalację kanalizacyjną	  	  – o 10%;

- lokal nie wyposażony w instalację gazową          		  – o 10 %;

- lokal z ciemną kuchnią                                      	     	  - o  5 %;

2. Czynniki podwyższające stawki czynszowe w lokalach:

- lokal wyposażony w instalację wodną                        	  – o 10%;

- lokal wyposażony w instalację kanalizacyjną               	  – o 20 %;

- lokal wyposażony w instalację centralnego ogrzewania  	  – o 20%;

- lokal wyposażony w instalację gazową                          	   - o 10%;

- lokal wyposażony w instalację ciepłej wody                  	   - o 20%;

- lokal wyposażony w łazienkę                                         	   - o 20%;

3. Czynsz najmu po podwyżce nie przekroczy 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, (wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim na okres od 1 października 2013 r. do 31 marca 2014 r. wynosi 3.810 zł., a 3 % tej wartości stanowi kwotę 9,53 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu).

4. Przyjmuje się roczny wzrost opłat czynszowych na poziomie przekraczającym średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i towarów i usług konsumpcyjnych. Przy obecnym wskaźniku można założyć wzrost opłat czynszowych na poziomie od 10 do 15% rocznie.

Prognoza wzrostu czynszu za 1/m2

powierzchni użytkowej lokalu

tab. 10

| Lp. | Rok | Wzrost [o 10%] | Wzrost [o 15%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2013 | 2,10 zł | 2,30 zł |
| 2. | 2014 | 2,31 zł | 2,65 zł |
| 3. | 2015 | 2,54 zł | 3,05 zł |
| 4. | 2016 | 2,79 zł | 3,51 zł |
| 5. | 2017 | 3,07 zł | 4,04 zł |
| 6. | 2018 | 3,39 zł | 4,65 zł |
| 7 | 2019 | 3,73 zł | 5,35 zł |

5. Wysokość podwyżki za używanie lokalu będzie każdorazowo obliczana dla poszczególnych kategorii mieszkań na zasadzie art. 8a „ustawy o ochronie praw lokatorów” z  uwzględnieniem wysokości wartości odtworzeniowej ustalanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

6. Za wynajmowane lokale ustala się następujące rodzaje czynszów za:

- lokale mieszkalne;

- lokale zamienne;

- lokale socjalne.

7.  Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego  w gminnym zasobie mieszkaniowym.

# ROZDZIAŁ VI

# SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ORAZ PRZEWIDYWANE ZMIANY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY W KOLEJNYCH LATACH 2013 - 2018

§ 9. Zarządzanie zasobem.

1. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym wykonuje jednostka organizacyjna Gminy Poniec tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu albo jego następca prawny. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Ponieca.

2. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Poniec:

- Zarządzaniem zajmują się Zarządcy, posiadający licencje zawodowe i prowadzący działalność gospodarczą. Wybór Zarządcy należy do Kompetencji Zebrania Wspólnot Mieszkaniowych przy zachowaniu ustawy o zamówieniach publicznych.

- Zarządca dokonuje oceny stanu technicznego nieruchomości wspólnej, na bazie której może zostać opracowany budżet remontowy.

- Burmistrz Ponieca ustala osobę reprezentującą Gminę Poniec jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych.

- Gmina Poniec prowadzi politykę finansową w stosunku do wspólnot mieszkaniowych w następujący sposób:

- Gmina wpłaca zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną zgodnie z uchwałami podjętymi przez wspólnoty mieszkaniowe;

# ROZDZIAŁ VII

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W KOLEJNYCH LATACH

§ 10. Możliwości finansowania gospodarki mieszkaniowej.

1. Aktualnie polityka mieszkaniowa jest silnie deficytową dziedziną działalności. W budżecie Gminy nie ma środków na wykonanie remontów w pełnym zakresie. Dlatego docelowo zakłada się osiągnięcie maksymalnego stopnia samofinansowania. Służyć mogłyby temu optymalna prywatyzacja zasobu i urealnienie polityki czynszowej.

2. Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2013 – 2018 są czynsze z lokali. Zakłada się, iż wpływy czynszowe pokrywać będą  koszty utrzymania budynków i administracji oraz część kosztów koniecznych remontów.

3. Dodatkowymi źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej mogą być:

  - środki z budżetu państwa;

  - fundusze Unii Europejskiej;

  - kredyty na remonty i remonty termomodernizacyjne.

  - dotacje z budżetu gminy.

# ROZDZIAŁ VIII

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH, Z PODZIAŁEM NA KOSZTY BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI, KOSZTY REMONTÓW ORAZ KOSZTY MODERNIZACJI LOKALI I BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY, KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNYMI, KTÓRYCH GMINA JEST JEDNYM ZE WSPÓŁWŁAŚCICIELI, A TAKŻE WYDATKI INWESTYCYJNE

§ 11. Wydatki na utrzymanie zasobu.

1. W programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poniec trudno jest określić szczegółowo wydatki na lata 2013 – 2018. Prawidłowa realizacja zadań zawartych w planach gospodarczych będzie zależna przede wszystkim od środków finansowych jakimi będzie dysponowała Gmina w ciągu najbliższych lat. W przypadku planu realizacji inwestycji, wydatki na ten cel zostaną określone przez Radę Miejską w Poniecu w drodze odrębnej uchwały.

2.  Planowane przychody i wydatki w latach 2013 – 2018 w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Poniec, przedstawia poniższa tabela.

Planowane przychody i wydatki

w poszczególnych latach określa poniższa tabela w zł

tab. 11

| Lata | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przychody | 158.153 | 173.968 | 191.365 | 210.502 | 231.552 | 254.707 |
| Koszty bieżącej eksploatacji | 129.105 | 132.978 | 136.967 | 141.076 | 145.308 | 149.667 |
| Koszty remontów i modernizacji lokali i budynków | 6.000 | 78.000 | 86.000 | 89.400 | 93.000 | 73.200 |
| Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi | 4.900 | 5.900 | 6.200 | 6.500 | 6.800 | 7.100 |

# ROZDZIAŁ IX

INNE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJĘ GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM

ZASOBEM GMINY PONIEC

§ 12. Gmina Poniec w celu poprawy wykorzystania i racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym podejmować będzie następujące działania:

- adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych,

- wprowadzenie programu zamian lokali w ramach mieszkaniowego zasobu Gminy Poniec,

- zinwentaryzowanie zasobu mieszkaniowego,

- nieodpłatne przejęcie nieruchomości zabudowanych od przedsiębiorstw państwowych z terenu Gminy Poniec i adaptowanie na lokale zamienne, socjalne,

- dobudowa lokali mieszkalnych do istniejących budynków mieszkalnych,

- dążenie by koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Poniec pokrywane były głównie z wpływów z czynszów za lokale mieszkalne poprzez dochodzenie do stawki czynszu maksymalnego w wysokości 3 % wartości odtworzeniowej,

- powiązać wielkość mieszkania i jego standard z możliwościami finansowymi poszczególnych rodzin, z uwzględnieniem systemu pomocy jakim są dodatki mieszkaniowe,

- w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec przeznaczyć nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe (wraz z uzbrojeniem gruntów) dla osób fizycznych z możliwością wyboru prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego,

- można przyjąć założenie, że Gmina będzie dokonywała sprzedaży lokali mieszkalnych do wyczerpania, a jedynie będzie adaptowała, budowała, utrzymywała lokale socjalne, zamienne,

10.  wyodrębnienie zasobu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy,

11.	wypowiadanie umów najmu najemcom, którzy mają zaspokojone potrzeby        mieszkaniowe poza zasobem gminy w oparciu o przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.